供应链-基础数据后台管理需求测试报告

# 1、项目情况

**需求地址**：<https://xy4lg1.axshare.com/#id=839p57&p=%E7%89%88%E6%9C%AC%E4%BB%8B%E7%BB%8D&g=1>

**流水线**：

test-be-pms-webapi-supplier

**数据表**：

PMS数据库为新建数据库

|  |  |
| --- | --- |
| **表名** | **作用** |
| fs\_cargo\_owner | 货主管理 |
| fs\_certificate | 资质证件 |
| fs\_certificate\_img | 资质证件图片 |
| fs\_delivery\_information | 发货信息 |
| fs\_goods\_rejected | 退货信息 |
| fs\_material | 物料信息表 |
| fs\_material\_baseinfo | 物料基本信息表 |
| fs\_material\_baseinfo\_certificates | 物料基本信息证件表 |
| fs\_material\_baseinfo\_certificates\_img | 物料基本信息证件图片 |
| fs\_material\_baseinfo\_drugs | 物料基本信息药品信息 |
| fs\_purchase\_order | 采购订单 |
| fs\_purchase\_order\_detail | 采购订单详情 |
| fs\_purchase\_plan | 采购计划单 |
| fs\_purchase\_plan\_detail | 采购计划单详情 |
| fs\_settle\_info | 结算信息 |
| fs\_stock | （暂未使用） |
| fs\_supplier\_baseinfo | 供应商基本信息表 |
| fs\_warehouse\_baseinfo | 仓库基本信息表 |
| fs\_data\_oper\_log | 数据操作日志表 |
| fs\_dict\_info | 数据字典信息表 |
| fs\_region | 行政区域表 |

**git 分支**： git@yjkgit.fengyouhui.net:boss/be-pms.git

**2、涉及人员**

产品经理：刘文斌

技术经理：刘磊

测试经理：赵苏红

后端：马佳健  
测试：刘建

# 3、测试情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础数据后台管理需求 | | | |
| 测试人员 | 刘建 | 测试版本号 | **基础数据管理1.0** |
| 测试计划周期 | 3d | 实际测试周期 | 3d |
| 总用例数 | 620 | 执行总数 | 620 |
| 测试覆盖率 | 100% | 通过率 | 100% |

**4、遗留**

1、BUG 128323：【test+供应链后台-基础数据管理】-所有新增页面返回二次确认弹窗-这个样式是不是不好看需要优化----产品：后期版本考虑优化

2、BUG 12818：【test+供应链后台-基础数据管理】-新增物料页面-输入药品ID后部分信息没带出来（英文名称、商品条码、产地、批准文号、药品属性、储存条件、规格/型号）---产品：药品方接口数据不全，延期至下一版本更新字段

# 5、测试总结/上线标准

**测试环境：**TEST

**测试轮次：**冒烟+两轮轮次测试

**测试总结：**本次需求无过多复杂逻辑，主要工作是校验需求的实现程度。在两轮测试下基本上绝大部分功能bug已经修复，遗留问题评估后可延期解决。故此本次测试在两轮后无需进行第三轮测试

**是否能上线：能达到上线标准，如产品经理验收后对本期测试结果无异议则建议上线**